

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07декабря 2017 года № 189

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

В целях обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий законности их прав на безопасные условия движения на дорогах в Караваевском сельском поселении Сычевского района Смоленской области и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области,

Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава муниципального образования

Караваевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области В.А. Жукова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от 07.12.2017 № 189

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018 - 2027 годы»**

д. Караваево

2017 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на период 2018-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Организации, привлекаемые на конкурсной основе |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, %;  Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальнойпрограммы | 2018 - 2027 годы:  2018 год – I этап  2019 год – II этап  2020 год – III этап  2021 год – IVэтап  2022 год – Vэтап  2023-2027 годы – этап подлежит внесению изменений |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования – 55,4 млн.руб. за счет бюджетов всех уровней, в том числе по годам:  2018 г. – 0  2019 г. – 0  2020 г. – 0  2021 г. – 0  2022 г. – 20,0 млн.руб.  2023-2027г.г. –35,4 млн.руб.  Объемы средств бюджета поселения для финансирования Программы носят прогнозный характер и уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения.  Обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры. |

**1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

1.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации.

Караваевское сельское поселение расположено на северо-востоке Смоленской области, входит в состав Сычевского района. Караваевское сельское поселение граничит, на север-западе и северо-востоке с Тверской областью, с запада и юго-запада с Новодугинским районом, с юна с Дугинским сельским поселением, с юго-востока с Сычевским городским поселением и Мальцевским сельским поселением,

Территория сельского поселения составляет 686,57кв.км.

На территории поселения размещено 48 сельских населенных пунктов: деревня Караваево; деревня Азарово; деревня Александровка; деревня Алексино; деревня Береговка; деревня Бехтеево; деревня Большая Моховатка; деревня Бочарово; деревня Букатино; деревня Вараксино; деревня Василевка; деревня Васютино; деревня Вязовка; деревня Гладышево; деревня Дудкино; деревня Зимино; деревня Карпово; деревня Ключики; деревня Конюшки; деревня Круглица; деревня Кузьмино; деревня Лесные Дали; деревня Липки; деревня Ломы; деревня Малая Моховатка; деревня Малое Петраково; деревня Медведки; деревня Моховаткинские Ломы; деревня Муковесово; деревня Нащекино; деревня Никитье; деревня Плотки; деревня Покровское; деревня Полежаевка; деревня Пустошка; деревня Пызино; деревня Ракитня; деревня Ржавенье; деревня Сверкушино; деревня Свиноройка; деревня Середа; деревня Таркино; деревня Татаринка; деревня Узкое; деревня Шаниха; деревня Шашелово; деревня Ширяево; деревня Яблонцево, где расположено 670 домовладения, в которых проживает 1706 человека.

Административным центром муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является д.Караваево.

По территории муниципального образования проходит региональная дорога «Сычёвка -Вараксино» граница Тверской области. Расстояние до областного центра города Смоленск – 250 км.

В сфере межбюджетных отношений муниципальное образование Караваевское сельское поселение Сычевского района Смоленской области является дотационным.

1.2. Социально-экономическая характеристика поселения.

Трудоспособное население составляет-936 человек, население старше трудоспособного возраста – 489 человек, моложе трудоспособного возраста – 281человек.

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития Караваевского сельского поселения, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, торговли и т.д. Комплекс объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения образует социальную инфраструктуру. Трудоспособное население имеет сферы приложения труда, как в экономике поселения, так и в г. Сычевка, используя преимущество близкого расположения и благоприятной транспортной доступности с городом для осуществления трудовой деятельности.

1.3. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры поселения. К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах поселения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения.

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного назначения.

Протяженность улично - дорожной сети поселения составляет 38,3км (Табл.1).

Таблица 1

**Улично-дорожная сеть**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км. | Вид покрытия |
| улично-дорожная сеть  д.Караваево | 1,0 | ПГ |
| 3,1 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Зимино | 1,2 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Плотки | 1,8 | грунтовая |
| 0,8 | ж/б плиты |
| Улично-дорожная сеть  д.Пызино | 0,6 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Никитье | 1,5 | Ас./бетон |
| 1/7 | ПГ |
| 0,7 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Алёксино | 0,3 | Ас./бетон |
| 0,5 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Середа | 2,5 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Яблонцево | 0,5 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Василевка | 1,2 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Лесные Дали | 1,2 | Цементобетонные плиты |
| Улично-дорожная сеть  д.Бехтеево | 2,5 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Б.Моховатка | 0,9 | грунтовая |
| 0,3 | ж/б плиты |
| 0,6 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Липки | 0,8 | грунтовая |
| 0,3 | ж/б плиты |
| Улично-дорожная сеть  д.Моховатинские Ломы | 0,5 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Ключики | 1 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Бочарово | 1 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Ломы | 0,4 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.М.Моховатка | 0,4 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Дудкино | 0,3 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Медведки | 0,2 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Вараксино | 0,8 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Вараксино | 3,3 | Покрытие из ЩГПС |
| Улично-дорожная сеть  д.Васютино | 1,0 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Ракитня | 1,0 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Карпово | 1,0 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Шашелово | 0,2 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Гладышево | 0,5 | Ас./бетон |
| Улично-дорожная сеть  д.Малое Петраково | 0,7 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Свинаройка | 1,0 | Ас./бетон |
| 0,8 | грунтовая |
| Улично-дорожная сеть  д.Таркино | 0,2 | грунтовая |

Одной из основных проблем автодорожной сети Караваевского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует требуемому техническому уровню.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико - эксплуатационное состояние дорог. В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по улично - дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Приоритеты региональной государственной политики в сфере транспортной инфраструктуры установлены в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса».

Целью Программы является обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение надежности систем транспортной инфраструктуры;

- сокращение числа пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения путем организации общественной поддержки мероприятий Программы, проведения информационно - пропагандистских компаний в средствах массовой информации, внедрение современных методов обучения населения, в том числе детей и подростков, правилам дорожного движения.

Целевыми показателями программы являются:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, %;

- доля дорожно – транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены в приложении №1 к Программе.

Срок реализации Программы – 2018 – 2027 годы.

В результате реализации Программы ожидается повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, обеспечение надежности и безопасности транспортной инфраструктуры.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы составляет: 55,4 млн.рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0 млн. руб.;

2019 год - 0 млн.руб.;

2020 год - 0 млн.руб.;

2021 год - 0 млн.руб.;

2022 год – 20,0 млн.руб.;

2023-2027 годы – 35,4 млн.руб.

Источники финансирования Программы – бюджет Караваевского сельского поселения, областной бюджет и федеральный бюджет.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на очередной финансовый год.

**4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Основным мероприятием программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области.

К мероприятиям программы относятся:

- реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью – 8,2 км;

- д. Зимино-0,8 км;

- д. Дудкино-0,3км;

- д. Караваево- 1,1км;

-д. Никитье-2,0 км:

-д. Вараксино- 2,0км;

- д. Бехтеево- 1,0км;

-д. Б. Моховатка-1,0.

План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

.

**5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Основные меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральном законе от 06.10.2003 № 196-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Сведения об основных мерах правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3 к программе.

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется путем формирования плана-графика реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, который является приложением № 4 к данной программе.

**6. Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы.**

Применение мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Целевые показатели реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовые значения показателей по годам | | Планируемые значения показателей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023-2027 годы |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям | % | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| 2. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

План реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполни  тель  мероприятия | Источ-  никифинан  совогообеспе  чения | Объем средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | | | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы | | | | | |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение эффективного функционирования и развития транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения в соответствии с потребностями населения и субъектами экономической деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Администрация  Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленс  кой области | Бюд  жеты всех уров  ней | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. Реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью 8,2 км |  |  | 35,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 17,4 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель: соответствие реконструкции покрытия проезжей части нормативно-техническим требованиям, % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
| 2.Реконструкция автодорог местного значения  - д. Зимино-0,8 км;  - д. Дудкино-0,3км;  -д. Караваево- 1,1км;  -д. Никитье-2,0 км:  -д.Вараксино- 2,0км;  - д.Бехтеево- 1,0км;  -д. Б. Моховатка-1,0 |  |  | 22,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 19,0 | х | х | х | х | х | х |
| Показатель: соответствие уровня строительства подъездных дорог нормативно-техническим требованиям,% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

Приложение № 3

к муниципальной программе«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового документа | Основные положения нормативного правового  документа | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового  документа |
| 1. | Постановление | Внесение  изменений | Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | По мере  необходимости |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

План-график реализации муниципальной программы на 2018 год

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

Караваевского поселения Сычевского района

Смоленской области на 2018-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | Плановое значение показателя на: | |
| 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Реконструкция автодорог местного значения по параметрам IV технической категории, суммарной протяженностью 8,2 км | Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | Строительство:  - д. Зимино-0,8 км;  - д. Дудкино-0,3км;  -д. Караваево-1,1км;  -д. Никитье-2,0 км:  -д.Вараксино-2,0км;  - д.Бехтеево- 1,0км;  -д. Б. Моховатка-1,0 | Администрация Караваеского сельского поселения Сычевского района Смоленской области | Бюджеты всех уровней | 0 | 0 | 0 | 0 |