# АДМИНИСТРАЦИЯ

## КАРАВАЕВСКОГО сельского  поселения

## СЫЧЕВСКОГО района Смоленской области

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14 мая  2019 года                                                          № 33-р

Об утверждении плана мероприятий

и состава штаба по  подготовке  жилищно-коммунального хозяйства Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020годов

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  находящихся на территории Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

1. Утвердить состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства находящихся на территории Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области к работе в осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов . Приложение №1

2. Разработать план  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства   Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Приложение №2

3. Разместить данное распоряжение на официальном сайте муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области в информационно- телекоммуникационной сети Интернет- http://karavaevo-sp.admin-smolensk.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Караваевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                       В.А. Жукова

Приложение №1

к распоряжению Администрации Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

от 14 мая 2019 № 33-р

СОСТАВ

членов комиссии по подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области к работе в осенне-зимней период 2019-2020 гг.

1. Жукова В.А. - Глава муниципального образования Караваевского

сельского  поселения- председатель комиссии

2. Выравщикова Г.А.- главный специалист   Администрации Караваевского

сельского поселения  - заместитель председателя комиссии

3. Федорова З. Н.  -   ведущий специалист Администрации Караваевского  сельского

поселения –секретарь комиссии

члены комиссии:

4. Иванова Е. А.    -   специалист I категории Администрации Караваевского          сельского поселения Сычевского района Смоленской области

5. Кузенкова О.И.    – Директор МКОУ Караваевская ООШ

Приложение №2

к распоряжению Администрации Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 14 мая 2019 № 33-р

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний штаба по подготовке жилищно- коммунального хозяйства поселения к осеннее- зимнему отопительному сезону 2019-2020г. | ежемесячно | - | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 2 | Проведение сходов граждан по постановке задач на подготовку объектов жилья к осенне-зимнему периоду 2019-2020г.г. | июль-сентябрь | - | Глава муниципального образования |
| 3 | Проведение проверок, ремонт и подготовка муниципального жилищного фонда к осенне- зимнему периоду 2019-2020г.г. | до 1 октября 2019г. | - | Администрация Караваевского сельского поселения |
| 4 | Приобретение и замена глубинных насосов | По мере необходимости | 100,0 Бюджет Караваевского сельского поселения | Администрация Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 5 | Утепление и ремонт помещений насосных станций | до 1 октября 2019г. | 0,0 Бюджет Караваевского сельского поселения | Администрация Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 6 | Микробиологические исследование питьевой воды из колодцев в д.Караваево, д. Никитье, д.Середа, д. Л.Дали, д. Свинаройка, д. Б. Моховатка, д. Муковесово, д. Яблонцево, д. Карпово | ежеквартально | 80,0 Бюджет Караваевского сельского поселения | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Администрация Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 7 | Ремонт водопроводных сетей | По мере необходимости | 182,2 Бюджет Караваевского сельского поселения | Администрация Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 8 | Ремонт улично- дорожной сети | Сентябрь 2019 года | 774,3 Бюджет Караваевского сельского поселения | Администрация Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |
| 9 | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения | постоянно | - | Администрация Караваевского сельского поселения |
| 10 | Оказать помощь населению в обеспечении топливом | Весь период | - | Глава муниципального образования Караваевского сельского поселения Сычёвского района Смоленской области |